工事件名　〇〇〇〇〇〇建築工事

総合施工計画書

工事監理　〇〇地方整備局営繕部　保全指導・監督室

| 品質計画、施工報告の承諾 平成〇〇年〇〇月〇〇日 |  |
| --- | --- |
| 主任監督職員 | 監督職員 |

監　理　　〇〇〇〇会社

※ 監理業務がある

場合のみ記載

管理技術者　　　　　〇〇〇〇　印

主任技術者　　　　　〇〇〇〇  印

受注者　　〇〇〇〇建設工業(株)

主任（監理）技術者　〇〇〇〇　印

現場代理人　　　　　〇〇〇〇　印

1　一般事項

1.1　総　　　則

1.1.1　適用範囲

1.1.2　適用図書

設計図、特記仕様書、現場説明事項書、質疑回答書、設計図書は以下による

・「公共建築改修工事標準仕様書」（建築工事編）（平成〇〇年版）

・「公共建築工事標準仕様書」（建築工事編）（平成〇〇年版）

・・・・・・・

1.2  工事概要

工 事 名　　〇〇〇〇〇〇〇〇工事

工事場所　　××県××市××町××××

工    期　　自　平成〇〇年〇〇月〇〇日

至　平成〇〇年〇〇月〇〇日

請負代金　　￥〇〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇円

受 注 者　　〇〇〇〇○建設工業(株)

工事内容　　〇〇〇〇を撤去し、〇〇〇〇を新設する。

1.3　実施工程表

※　着手に先立ち作成し、監督職員の承諾を受けた実施工程表を添付。

1.4　工事全般的な進め方

※　１）工事の全体的な手順と進め方、請負者としての当該工事重点施工管理項目を抽出し記載。

２）協力会社の工事への関わりと元請会社としての管理方法を記載。

３）請負者としての施工の基本方針を記載。

2　各種体制

2.1　受注者組織表

※　元請けの現場に取り組む組織体制図を記載。

2.2  現場施工体制（現場職員構成、工種別責任者、電気保安技術者、各種技術者）

※　１）施工体制台帳の施工体系図を添付。

２）一次下請け（二次下請け以下含む）の社会保険加入状況を確認し、未加入者の対応等を記載する。（基本的に未加入業者との契約はしない旨を記載するが、やむを得ない場合は、加入後の契約を締結する等の対応を記載する。）

３）契約当初の体制のため、予め決定している体制のみで可。

現場施工体制

2.3  現場安全・衛生管理体制（統括安全衛生責任者等）

※　１）労働安全衛生法で定められている現場の安全、衛生の管理体制を記載。

２）契約当初の体制のため、予め決定している体制のみで可。

安全衛生管理体制

3  環境対策

・騒音、振動対策

・防塵対策

・水質汚濁対策

・大気汚染対策（臭気対策含む）

・土壌汚染対策

・事業損失防止対策（家屋調査、地下水観測等）

・産業廃棄物の対応

・その他の環境対策緊急時の連絡体制及び対応

4  総合仮設計画

・仮設物の構造、大きさ、配置計画

・運搬路、仮設給水、仮設電力、火気を取扱い場所場所

・工事標識

・休憩所、喫煙所、便所

・その他

・機材等の保管場所、保管方法

・作業員駐車場

・揚重、養生方法と養生箇所

等々

5  動線計画

※　施設管理者と協議後の現場に適した計画を記載。動線計画図と誘導員の配置計画図 等で総合的な図面でも良い。

6  主要工事の施工方法

※　施工フロー図等に拠り主要工事の概要及び進め方を記載する。また、主要資・機材について記載。各工事の詳細は各種施工計画書に記載。

7  作業工程

7.1  作業曜日・作業時間

（１）作業曜日：月曜日～金曜日（土日祝日は作業休止日）

（２）作業時間

朝礼　　　　　　　　　　　　　　　　　８：００～

危険予知活動（ＫＹミーティング）　　　８：１０～

始業前点検、作業開始　　　　　　　　　８：３０～

現場巡視（現場代理人１回目）　　　　　８：４０頃

休憩　　　　　　　　　　　　　　　　１０：３０～

作業開始　　　　　　　　　　　　　　１０：４５～

昼食・休憩　　　　　　　　　　　　　１２：００～

作業開始、工事打合せ（工事職長）　　１３：００～

現場巡視（現場代理人２回目）　　　　１３：４５頃

休憩　　　　　　　　　　　　　　　　１５：００～

作業開始　　　　　　　　　　　　　　１５：１５～

作業終了・後片付け　　　　　　　　　１６：４５～

現場巡視（現場代理人最終確認）      １７：００頃

施設管理者へ作業終了の報告　　　　　１７：１５頃

7.2  週間行事

（１）定例会議　　　　　　　　　　　　　毎週水曜日１３：３０～

（２）一斉清掃（現場・敷地内）　　　　　毎週金曜日１３：００～１３：３０

7.3  月間行事

（１）災害防止協議会（作業員全員）　　　毎月第４週月曜日１３：３０～

（２）社内検査（現場作業時）　　　　　　毎月第１週金曜日１５：００～

7.4  随　　時

（１）新規入場者教育（建退共の確認含む）

（２）作業用工具の点検（使用する工具の点検と点検実施を要する工具の点検確認）

7.5  安全教育・訓練の予定表

工事着手後、作業員全員の参加による半日/月以上の時間を割り当て、下記より選択した内容を実施する。また、講師は現場代理人のみでは無く、店社の安全担当者等により実施する。

8  緊急連絡体制

8.1  事故発生時の対応

不慮の事故又は災害（地震は震度４以上）が発生した場合は、人身災害では人命救助を最優先する。また、設備災害及び公衆災害では災害の拡大防止に全力を尽くすと共に、速やかに発注者へ報告を行う。

8.2現場における緊急連絡体制

9  品質目標と管理方法

9.1  品質管理体制

9.2  品質管理方法

・　予め定めた品質管理基準により実施された試験及び検査の結果を、測定表、品質管理図表等に記載し整理する。

・　具体的な品質管理、出来形管理及び写真管理方法については、工種別施工計画書

に記載し、品質のばらつきを防止する。

・　工事の施工に携わる下請負人に、○○○○会議等で施工計画書の内容を周知徹底する。

・　設計図書の照査を早めに行い、問題点等の早期解決を図る。

9.3  工事写真の撮影

・詳細は各種施工計画書による。

10  第三者（周辺住民）への対応

10.1  近隣住民対応　工事着手前に近隣住民への挨拶と工事概要の説明

（工事概要、作業期間・時間、連絡先等を記載したパンフレットを配布）

10.2  工程説明

・毎週定例時（定例開催無い週）に、施設管理者へ翌週、翌々週の作業工程の説明と

調整を実施する。

・入居者に影響の恐れがある音出し・騒音作業は、事前に音の程度や騒音の程度（試

しに実施）を施設管理者に確認し、作業可能時間（時間）等を予め調整の後、工程

に反映する。

・毎月、工事進捗率の確認を行い、予定進捗率より１０％以上の遅れが発生した場合

は、監督職員へ遅れた理由を報告・説明し、対策について協議する。

11  重点監理項目

主要工事の以下の項目について、重点管理を行う。なお、詳細については工種別施工計画書に記載。

参考）国土交通省